ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 26.10.2015 года   №  1493

# г.  Камышлов

Об утверждении Плана мероприятий в Камышловском городском округе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

до 01 сентября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камышловского городского округа, глава Камышловского городского округа

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить План мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года (прилагается).

2. Постановление главы Камышловского городского округа «Об утверждении Плана мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» от 17.02.2015 года № 253 признать утратившим силу.

3.  Постановление  опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Тимошенко О. Л.

Глава   Камышловского  городского округа                                         М.Н.Чухарев

# УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 26.10.2015 года № 1493

ПЛАН

мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года

### Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, включает в себя:

1) формирование перечня аварийных домов, признанных межведомственной комиссией до 01.01.2012 года и расположенных на территории Камышловского городского округа, на которой проживают граждане, подлежащие переселению до 01 сентября 2017 года, согласно «Графика переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Камышловского городского округа» (приложение № 1);

2) предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Камышловскому городскому округу на условиях софинансирования в рамках реализации региональных адресных программ  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года, согласно «Графика финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Камышловского городского округа» (приложении № 2);

3) строительство (долевое участие в строительстве) новых домов в 2013-2017 годах;

4) мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан;

5) ликвидация аварийных домов, подлежащих сносу.

Полный план организационных мероприятий, направленный на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камышловского городского округа представлен в приложении № 3.

### Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камышловского городского округа в течении 2013-2017 годов, предусматривает полную ликвидацию аварийных домов в количестве 66 домов общей площадью 9 749,30 кв.м по всем муниципальным программам.

Обеспечение переселенных граждан новым жильём.

### Глава 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Для реализации плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Камышловского городского округа в течение 2013-2017 гг. финансовое обеспечение финансирования  отражается в нормативно-правовых актах с указанием источников финансирования и представлено в приложении № 2.

В 2013 году в результате исполнения Муниципальной адресной программы Камышловского городского округа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы представлены субсидии Камышловскому городскому округу на переселение 104 граждан из 8 аварийных домов, общей площадью 1 228,80 м.кв. во вновь построенные трёхэтажные 32 и 18 квартирные дома.

В 2014 году в результате исполнения Муниципальной адресной программы Камышловского городского округа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением главы Камышловского городского округа № 789 от 08.05.2014 г. представлены субсидии Камышловскому городскому округу на переселение 199 гражданина из 23 аварийных домов, общей площадью           2 427,80 м.кв., во вновь построенные трёхэтажные многоквартирные дома, путем долевого участия в строительстве жилых помещений.

В 2015 году в результате реализации Муниципальной адресной программы Камышловского городского округа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением главы Камышловского городского округа № 789 от 08.05.2014 г., с учетом внесенных изменений постановлением главы Камышловского городского округа № 252 от 17.02.2015 г. представлены субсидии Камышловскому городскому округу на переселение 347 граждан из 27 аварийных домов, общей площадью 4 359,0 м.кв. во вновь построенные трёхэтажные многоквартирные дома, путем долевого участия в строительстве жилых помещений.

В 2016 году в результате реализации Муниципальной адресной программы Камышловского городского округа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением главы Камышловского городского округа № 252 от 17.02.2015 г. будут представлены субсидии Камышловскому городскому округу на переселение 127 граждан из 8 аварийных домов, общей площадью 1 733,70 м.кв., во вновь построенные трёхэтажные многоквартирные дома.

|  | Приложение № 1 к плану мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года |
| --- | --- |

График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Камышловского городского округа

|  | Всего | Срок переселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - "аварийный жилищный фонд") | 9 749,30 | 0,00 | 1 228,80 | 2 427,80 | 4 359,00 | 1 733,70 |
| В том числе, площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г. | 9 749,30 | 0,00 | 1 228,80 | 2 427,80 | 4 359,00 | 1 733,70 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе: | 6 092,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 359,00 | 1 733,70 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 4 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 359,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 1 733,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733,70 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, в том числе: | 3 656,60 | 0,00 | 1 228,80 | 2 427,80 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 1 228,80 | 0,00 | 1 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 2 427,80 | 0,00 | 0,00 | 2 427,80 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приложение № 2 к плану мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года |

График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Камышловского городского округа

| № п/п | Сроки финансирования | Площадь аварийного жилищного фонда из которого осуществляется переселение, кв. м | Источники финансирования , руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по Камышловскому городскому округу: | 9 749,30 | 105 528 502,13 | 192 362 608,95 | 170 174 976,72 | 0,00 |  |
|  | Итого по этапам региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и таких программ с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - "программы") 2013 года: | 1 228,80 | 22 592 556,85 | 12 270 956,75 | 22 105 386,40 | 0,00 |  |
|  | 2013 год | 0,00 | 5 305 111,87 | 2 881 172,90 | 1 796 989,35 | 0,00 |  |
|  | 2014 год | 1 228,80 | 17 287 444,98 | 9 389 783,85 | 20 308 397,05 | 0,00 |  |
|  | Итого по этапу 2014 года: | 2 427,80 | 28 304 930,40 | 44 219 767,88 | 40 747 100,72 | 0,00 |  |
|  | 2014 год | 2 427,80 | 6 440 612,43 | 15 316 797,05 | 7 457 264,72 | 0,00 |  |
|  | 2015 год | 0,00 | 21 864 317,97 | 28 902 970,83 | 33 289 836,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по этапу 2015 года: | 4 359,00 | 22 619 727,09 | 116 093 045,49 | 78 624 174,22 | 0,00 |  |
|  | 2015 год | 1 871,70 | 22 619 727,09 | 33 292 818,33 | 47 738 090,58 | 0,00 |  |
|  | 2016 год | 2 487,30 | 0,00 | 82 800 227,16 | 30 886 083,64 | 0,00 |  |
|  | Итого по этапу 2016 года: | 1 733,70 | 32 011 287,79 | 19 778 838,83 | 28 698 315,38 | 0,00 |  |
|  | 2016 год | 1 733,70 | 32 011 287,79 | 19 778 838,83 | 28 698 315,38 | 0,00 |  |
|  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по этапу 2017 года: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 3

к плану мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

до 01 сентября 2017 года

План организационных мероприятий на территории Камышловского городского округа,

в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Подготовка и утверждение изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Камышловского городского округа до 1 сентября 2017 года | 4 квартал 2015г. | Семенова Л. А. - начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |  |
| 2 | Принятие Думой Камышловского городского округа муниципального правового акта о бюджете Камышловского городского округа на следующий финансовый год, предусматривающего необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 4 квартал 2015 года (на 2016 год); 4 квартал каждого последующего года | Солдатов А. Г. - начальник финансового управления администрации Камышловского городского округа |  |
| 3 | Определение и обоснование способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с заключенным соглашением с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на обеспечение мероприятий (путем строительства или долевого участия в строительстве, приобретения жилых помещений) | 3 квартал 2015 года | Семенова Л. А. - начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |  |
| 4 | Разработка плана формирования и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку) | 4 квартал 2015 года (на 2016 год); 4 квартал каждого последующего года | Нифонтова Т. В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа; Михайлова Е. В. - председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |  |
| 5 | Разработка и мониторинг плана проведения конкурсных процедур по строительству (долевому участию в строительстве), по приобретению жилых помещений (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной максимальной цены). | 4 квартал 2015 года (на 2016 год); 4 квартал каждого последующего года | Семенова Л. А. - начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа; Корьякина К. В.и.о. начальника отдела закупок МКУ "ЦОД ГСО" |  |
| 6 | Размещение конкурсной документации и заключение муниципальных контрактов на строительство домов, долевое участие в строительстве жилых помещений, приобретение жилых помещений по всем программам, в соответствии с заключенным соглашением с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | 3 квартал 2015 года; 1 квартал каждого текущего года | Уполномоченный орган в сфере закупок Корьякина К. В. и.о. начальника отдела закупок МКУ "ЦОД ГСО" |  |
| 7 | Мониторинг выполнения муниципальных контрактов на приобретение, строительство, долевое участие в строительстве жилых помещений по всем программам переселения граждан | в течении сроков исполнения муниципальных контрактов | Семенова Л. А. - начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа; Корьякина К. В.и.о. начальника отдела закупок МКУ "ЦОД ГСО"; Вещев А. В. - зам. директора ОКС МБУ "Камышловская бюджетная организация" |  |
| 8 | Заключение договоров социального найма с гражданами (нанимателями), переселяемыми из аварийного жилищного фонда по всем реализуемым программам | в течении месяца после сдачи дома в эксплуатацию и передачи жилых помещений в муниципальную собственность | Ачкасова К. А. - главный специалист отдела по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа |  |
| 9 | Заключение договоров мены с гражданами (собственниками), переселяемыми из аварийного жилищного фонда по всем реализуемым программам | в течении месяца после сдачи дома в эксплуатацию и регистрации права собственности Камышловского городского округа в ФРС | Михайлова Е. В. - председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |  |
| 10 | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан по всем программам, предоставление отчетности в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | еженедельно | Семенова Л. А. - начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |  |
| 11 | Снос или реконструкция переселённых аварийных домов расселенных по всем программам | в течении трёх месяцев после выселения всех жильцов дома | Михайлова Е. В. - председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |  |